|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 26.05.2025 № 210-п |
| --- | --- |

Сводный план мероприятий по подготовке жилищного фонда Павлоградского муниципального района Омской области

к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.

| Вид работ | Ед. изм. | План | Сумма затрат, тыс. руб. | Сроки Проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и замена системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры | шт. | 22 | 26,0 | 1.06-31.08 |  |
| Утепление трубопроводов | м.п. | 30 | 16,0 | 15.07-31.07 |  |
| Розлив по подвалу | м.п. | 50 | 28,0 | 01.08-31.08 |  |
| Итого: | х | х | 70,0 | х |  |
| Ремонт и замена систем канализации |  |  |  |  |  |
| Розлив по подвалу | м.п. | 70 | 80,0 | 1.06-31.08 |  |
| Выпуск | м.п. | 5 | 5,0 | 1.06-30.06 |  |
| Итого: | х | х | 85,0 | х |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| Утепление дверных блоков подъездов | шт. | 90 | 50,0 | 1.06 - 31.08. |  |
|  | x | x |  |  |  |
| Итого: | х | х | 50,0 | х |  |
| Всего | х | х | 205,0 | х |  |